یک قرارداد از نوع EPD بمنظور حفاری چاه نفت بین پیمانکار و شرکت ملی نفت ایران منعقد شده است.

قرارداد بصورت lump sum و EPD است.

در روز اول مناقصه برای حفاری یک چاه ، جداول price break down بسیاری که به نوبه ی خود بسیار کامل بوده ، در مناقصه توسط پیمانکار تکمیل شده است.

بعنوان مثال درمناقصه از پیمانکار خواسته شده بود جداول سرویس مورد نیاز هر چاه را پر کند و متعاقبا مبلغ حفاری هر چاه از آن جداول بدست می آید. پیمانکار برای هر چاه ، برای هر یک از سرویسهای حفاری در حفره های مختلف ،  در زمان مناقصه قیمت داده و طبیعتا جداول مزبور  cost break down قرارداد شده است.

قراردادهای حفاری به چند سرویس تقسیم بندی میشود. بعنوان مثال

سرویس دایرکشنال (حفاری جهت دار)

سرویس سیمانکاری

سرویس logging

سرویس مانده یابی یا Fishing

و....(تقریبا 13 تا 14 مورد سرویس)

سوال من اینجا است:

در طول انجام حفاری ،  بنابر شرایط ، برخی از سرویسها در حفره های مختلف چاه استفاده نشده است در حالیکه در جدول قیمتی  cost break down ، برای آن سرویس مزبور، قیمتی در نظر گرفته شده است.

مثلا فرض کنید برای سرویس دایرکشنال حفره 26 اینچ چاه شماره 1قیمتی معادل 30000 دلار در cost break down قرارداد درج شده است.

در زمان حفاری حفره 26 اینچ ملاحظه شد  که اصلا نیازی به سرویس دایرکشانال نیست و بدون سرویس دایرکشنال  هم میتوان به نقطه مورد نظر رسید. نهایتا هم پس از حفاری حفره های مختلف ، چاه نفت به تولید رسیده و مشکلی هم در تولید نفت وجود نداشته است. (یعنی اینکه همه چیز بخوبی انجام شده)

در این حالت با توجه به اینکه قرارداد از نوع EPD و lump sum است ، آیا کارفرما حق دارد که در هنگام بررسی صورت وضعیت ، قیمت directional حفره 26 اینچ را از صورت حساب کسر نماید؟ (با این استدلال که در حفاری حفره 26 اینچ فلان چاه ، چون پیمانکار از سرویس دایرکشنال استفاده نکرده لذا از مبلغ مربوطه مثلا 30000 دلار کسر میشود.)

با تشکر